## Change Request

Versi 1.0.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-01 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: bug fix pada fungsi simpan perubahan profil  Priority: Medium | |
| Change Description:   * Mengatasi bug pada bagian edit profil dengan melakukan perbaikan pada bagian fungsi simpan perubahan. | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 22-11-2019 | Juni | User |
| Received | 23-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Analyzed | 23-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Action | 23-11-2019 | Novi | CCB |
| Assigned | 23-11-2019 | Novi | CCB |
| Check-out | 24-11-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 24-11-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 24-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Approved | 24-11-2019 | Novi | CCB |
| Check-in | 24-11-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 24-12-2019 | Novi | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 1.0.1

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-01 |
| CR No : CR-BP-01  Date: 23-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code |
| Analyzed By : Kasfia | |
|  | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Memperbaiki source code untuk fungsi simpan perubahan profil |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Description | Version No | Nature of Change | | Source Code | Memperbaiki source code pada Controller EditProfilActivity | 1.0.1 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan jadwal sebanyak 1 hari | | Impact on Cost: Terdapat penambahan biaya sebesar Rp. 1.500.000 | | Recommendation: Terdapat penambahan jadwal sebanyak 1 hari |   **App** | |

### Change Request Approval

Versi 1.0.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-01 | | | | | |
| **Item to be changed** | Source Code | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 24-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | * Perbaikan yang dilakukan dapat membantu pengguna dalam melakukan penyimpanan setelah perubahan profil selesai. Sehingga perbaikan layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Novi (CCB) | | Date Signed | | 24-11-2019 | |

## Change Request

Versi 1.1.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-02 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: penambahan fitur edit informasi anak  Priority: Medium | |
| Change Description:   * Penambahan fitur edit informasi anak digunakan ketika user ingin melakukan perubahan pada data anak berupa nama anak, tanggal lahir dan jenis kelamin anak. | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 25-11-2019 | Kasfia | User |
| Received | 26-11-2019 | Novi | CMO |
| Analyzed | 26-11-2019 | Novi | CMO |
| Action | 26-11-2019 | Irma | CCB |
| Assigned | 26-11-2019 | Irma | CCB |
| Check-out | 27-11-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 27-11-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 29-11-2019 | Novi | CMO |
| Approved | 29-11-2019 | Irma | CCB |
| Check-in | 29-11-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 29-12-2019 | Irma | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 1.1.1

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-02 |
| CR No : CR-BP-02  Date: 26-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code, RAD, SDD |
| Analyzed By : Novi | |
|  | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Menambah fungsi untuk edit informasi anak |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Description | Version No | Nature of Change | | Source Code | Menambah Controller EditAnakActivity dan view activity\_edit\_anak | 1.1.1 |  | | RAD | Menambahkan spesifikasi kebutuhan edit informasi anak (BP-F-10), menambahkan use case edit informasi anak pada use case diagram | 1.1.1 |  | | SDD | Menambahkan class EditAnakActivity pada class diagram | 1.1.1 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan jadwal sebanyak 3 hari | | Impact on Cost: - | | Recommendation: penambahan fungsi “edit informasi anak” dilakukan setelah selesai membenahi problem report pada “edit profil” |   **App** | |

### Change Request Approval

Versi 1.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-02 | | | | | |
| **Item to be changed** | RAD, Source Code dan SDD | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 29-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | * Fitur yang ditambahkan akan membantu pengguna untuk melakukan perubahan data pada informasi anak jika terdapat data yang tidak sesuai. Sehingga penambahan fitur dinilai layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Irma (CCB) | | Date Signed | | 29-11-2019 | |

## Change Request

Versi 2.0.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-03 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: penambahan fitur lihat info kesehatan anak  Priority: Medium | |
| Change Description:   * Fitur lihat info kesehatan anak digunakan ketika user ingin melihat informasi seputar kesehatan anak sesuai dengan usia anak. | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 23-11-2019 | Irma | User |
| Received | 23-11-2019 | Novi | CMO |
| Analyzed | 23-11-2019 | Novi | CMO |
| Action | 24-11-2019 | Juni | CCB |
| Assigned | 24-11-2019 | Juni | CCB |
| Check-out | 25-11-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 25-11-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 28-11-2019 | Novi | CMO |
| Approved | 28-11-2019 | Juni | CCB |
| Check-in | 28-11-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 28-11-2019 | Juni | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 2.0.0

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-03 |
| CR No : CR-BP-03  Date: 23-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code, RAD, SDD |
| Analyzed By : Novi | |
|  | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Menambah method untuk kesehatan anak pada controller kesehatan |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Description | Version No | Nature of Change | | Source Code | Menambah Controller KesehatanActivity dan penambahan view activity\_kesehatan | 2.0.0 |  | | RAD | Menambahkan spesifikasi kebutuhan melihat info kesehatan anak (BP-F-11), menambah use case lihat info kesehatan anak pada use case diagram | 2.0.0 |  | | SDD | Menambah class KesehatanActivity pada class diagram | 2.0.0 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan jadwal untuk programmer sebanyak 3 hari | | Impact on Cost: Adanya penambahan gaji pada analis dan programmer sebanyak 1.500.000 | | Recommendation: - |   **App** | |

### Change Request Approval

Versi 2.0.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-03 | | | | | |
| **Item to be changed** | RAD, Source Code dan SDD | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 28-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | * Fitur yang ditambahkan akan membantu pengguna agar dapat melihat informasi seputar kesehatan anak yang sesuai dengan usia anak. Sehingga penambahan fitur dinilai layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Juni (CCB) | | Date Signed | | 28-11-2019 | |

## Change Request

Versi 2.1.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-04 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: penambahan fitur “tambah anak”  Priority: Medium | |
| Change Description:   * Fitur “tambah anak” digunakan ketika user ingin menambahkan anak lain pada sistem. User menambahkan data anak berupa nama, tanggal lahir dan jenis kelamin. Dalam sistem, anak dibatasi dengan maksimal 2 anak. | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 24-11-2019 | Novi | user |
| Received | 24-11-2019 | Juni | CMO |
| Analyzed | 24-11-2019 | Juni | CMO |
| Action | 24-11-2019 | Irma | CCB |
| Assigned | 24-11-2019 | Irma | CCB |
| Check-out | 25-11-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 25-11-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 29-11-2019 | Juni | CMO |
| Approved | 29-11-2019 | Irma | CCB |
| Check-in | 29-11-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 29-11-2019 | Irma | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 2.1.0

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-04 |
| CR No : CR-BP-04  Date: 24-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code, RAD, SDD |
| Analyzed By : Juni | |
|  | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Menambah method untuk tambah anak pada controller tambah anak |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Description | Version No | Nature of Change | | Source Code | Menambahkan Controller TambahAnakActivity dan penambahan view activity\_tambah\_anak | 2.1.0 |  | | RAD | Menambahkan spesifikasi kebutuhan tambah anak anak (BP-F-12), menambahkan use case tambah anak pada use case diagram | 2.1.0 |  | | SDD | Menambahkan class TambahAnakActivity pada class diagram | 2.1.0 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan jadwal untuk programmer sebanyak 2 hari | | Impact on Cost: Adanya penambahan gaji pada analis dan programmer sebanyak 5% | | Recommendation: - |   **App** | |

### Change Request Approval

Versi 2.1.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-04 | | | | | |
| **Item to be changed** | RAD, Source Code dan SDD | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 29-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | * Fitur yang ditambahkan akan membantu pengguna untuk melakukan penambahan anak jika pengguna ingin menambah data anak lain yang beda usia agar pengguna dapat melihat isi rekomendasi pada tiap kategori sesuai dengan usia anak. Sehingga penambahan fitur dinilai layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Irma (CCB) | | Date Signed | | 29-11-2019 | |

## Change Request

Versi 2.2.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-05 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: Penambahan fitur hapus informasi anak  Priority: Low | |
| Change Description:   * Fitur hapus anak digunakan ketika user ingin menghapus informasi anak yang lain | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 26-11-2019 | Kasfia | user |
| Received | 26-11-2019 | Irma | CMO |
| Analyzed | 27-11-2019 | Irma | CMO |
| Action | 27-11-2019 | Juni | CCB |
| Assigned | 27-11-2019 | Juni | CCB |
| Check-out | 28-11-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 28-11-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 29-11-2019 | Irma | CMO |
| Approved | 29-11-2019 | Juni | CCB |
| Check-in | 29-11-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 29-11-2019 | Juni | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 2.2.0

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-05 |
| CR No : CR-BP-05  Date: 27-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code, RAD, SDD |
| Analyzed By : Irma | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Penambahan source code dilakukan setelah fungsi tambah anak selesai dilakukan. |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Description | Version No | Nature of Change | | Source Code | Dilakukan modifikasi pada controller EditAnakActivity dengan menambahkan method hapus anak dan showDialog, modifikasi view activity\_edit\_anak | 2.2.0 |  | | RAD | Menambahkan spesifikasi kebutuhan hapus anak (BP-F-13), menambahkan use case hapus anak pada use case diagram | 2.2.0 |  | | SDD | Menambahkan atribut btnHapus dan method showDialog dalam class EditAnakActivity pada class diagram | 2.2.0 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan waktu pengerjaan selama 1 jam | | Impact on Cost: - | | Recommendation: | | |

### Change Request Approval

Versi 2.2.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-05 | | | | | |
| **Item to be changed** | RAD, Source Code dan SDD | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 21-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | Perubahan yang dilakukan akan memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dalam proses penghapusan data informasi anak yang lain. Sehingga perubahan dinilai layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Juni (CCB) | | Date Signed | | 21-11-2019 | |

## Change Request

Versi 3.0.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-06 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: penambahan fitur lihat info gizi anak  Priority: Medium | |
| Change Description:   * Penambahan fitur lihat info gizi anak digunakan ketika pengguna ingin melihat seputar informasi terkait gizi yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan usia anak | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 25-11-2019 | Novi | user |
| Received | 26-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Analyzed | 26-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Action | 26-11-2019 | Irma | CCB |
| Assigned | 26-11-2019 | Irma | CCB |
| Check-out | 27-11-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 27-11-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 29-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Approved | 29-11-2019 | Irma | CCB |
| Check-in | 29-11-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 30-11-2019 | Irma | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 3.0.0

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-06 |
| CR No : CR-BP-06  Date: 26-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code, RAD, SDD |
| Analyzed By : Kasfia | |
|  | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Menambah method untuk gizi anak pada controller gizi |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Description | Version No | Nature of Change | | Source Code | Menambah Controller GiziActivity dan penambahan view activity\_gizi | 3.0.0 |  | | RAD | Menambahkan spesifikasi kebutuhan lihat info gizi anak (BP-F-14), menambah use case lihat info gizi anak pada use case diagram | 3.0.0 |  | | SDD | Menambahkan class GiziActivity pada class diagram | 3.0.0 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan jadwal sebanyak 3 hari | | Impact on Cost: - Adanya penambahan gaji pada analis dan programmer sebanyak 1.500.000 | | Recommendation: - |   **App** | |

### Change Request Approval

Versi 3.0.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-06 | | | | | |
| **Item to be changed** | RAD, Source Code dan SDD | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 29-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | * Fitur yang ditambahkan akan membantu pengguna untuk melihat informasi seputar gizi yang dibutuhkan anak sesuai dengan usia anak. Sehingga penambahan fitur dinilai layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Irma(CCB) | | Date Signed | | 29-11-2019 | |

## Change Request

Versi 3.1.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGE REQUEST | | CR No: CR-BP-07 | |
| System/Project: Aplikasi Be Parent | | Item to be changed: Penambahan fitur hapus akun  Priority: Low | |
| Change Description:   * Fitur hapus akun ditambahkan jika pengguna sudah tidak menggunakan akunnya lagi | | | |
| Status | Date | By | |
| Initiated | 29-11-2019 | Irma | user |
| Received | 29-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Analyzed | 30-11-2019 | Kasfia | CMO |
| Action | 30-11-2019 | Novi | CCB |
| Assigned | 30-11-2019 | Novi | CCB |
| Check-out | 01-12-2019 | Ekik | Developer |
| Modified & Tested | 01-12-2019 | Ekik | Developer |
| Reviewed | 02-12-2019 | Kasfia | CMO |
| Approved | 02-12-2019 | Novi | CCB |
| Check-in | 02-12-2019 | Ekik | Developer |
| Baselined | 03-12-2019 | Novi | CCB |

### Change Analysis Document

Versi 3.1.0

|  |  |
| --- | --- |
| CHANGE ANALYSIS DOCUMENT | No : AD-BP-07 |
| CR No : CR-BP-07  Date: 30-11-2019 |
| System/Project Aplikasi Be Parent | Item to be analyzed: Source Code, RAD, SDD |
| Analyzed By : Kasfia | |
| |  | | --- | | Implementation Alternatives:  Menambahkan method untuk menghapus akun pada controller option menu |   Items Affected   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Item ID | Item Deascription | Version No | Nature of Change | | Source Code | Dilakukan modifikasi pada Controller OptionMenuActivity dengan menambahkan method hapus akun dan showDialog, modifikasi pada view activity\_option\_menu | 3.1.0 |  | | RAD | Menambahkan spesifikasi kebutuhan hapus akun (BP-F-15), menambahkan use case hapus akun pada use case diagram | 3.1.0 |  | | SDD | Menambahkan atribut hapus dan method hapusAkun dan showDialog dalam class OptionMenuActivty pada class diagram | 3.1.0 |  |  |  | | --- | | Estimated Effort: Low | | Impact on Schedule: Low – Terdapat penambahan waktu selama 1 jam | | Impact on Cost: - | | Recommendation: | | |

### Change Request Approval

Versi 3.1.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR No** | CR-BP-07 | | | | | |
| **Item to be changed** | RAD, Source Code, dan SDD | | | | | |
| **Decision** | **Approved** | Approved with Conditions | | Rejected | | More Info |
| **Decision Date** | 21-11-2019 | | | | | |
| **Decision Explanation** | Peru Fitur yang ditambahkan akan membantu pengguna untuk menghapus akun yang sudah tidak digunakan lagi. Sehingga penambahan fitur dinilai layak untuk disetujui. | | | | | |
| **Conditions** | *-* | | | | | |
| **Approval Signature** | Novi (CCB) | | Date Signed | | 21-11-2019 | |